URBAN PROSPECT

Piano evolutivo verso l’MVP

Roadmap per trasformare il prototipo in uno strumento presentabile a una SGR

Marzo 2026

# 1. Premessa

Urban Prospect è un prototipo funzionante che combina indicatori ambientali (impermeabilizzazione del suolo, copertura arborea), demografici (variazione ISTAT 2023–2025) e di accessibilità (drive time a Roma) per produrre un Prospect Score su 1.048 comuni in 4 regioni italiane (Lazio, Toscana, Umbria, Abruzzo). Il tool include già pesi personalizzabili dall’utente e un layer di prezzi OMI come validatore del valore immobiliare.

L’ipotesi di utilizzo è quella di una SGR che usa il tool come filtro di primo livello: trovare comuni in cui i fondamentali ambientali e demografici sono forti, ma il prezzo degli immobili non ha ancora reagito. Questa è esattamente la logica del value investing applicata al real estate territoriale.

Questo documento identifica i gap dell’attuale prototipo rispetto alle esigenze operative di una SGR e definisce un piano evolutivo in tre fasi per raggiungere un mini MVP presentabile, con sforzo e tempi realistici per un team small (1–2 sviluppatori).

# 2. Definizione di MVP

Un MVP per una SGR deve soddisfare tre criteri fondamentali:

- Credibilità dei dati — fonti ufficiali, aggiornate e citate esplicitamente nel tool (ISTAT, Copernicus, OMI Agenzia delle Entrate).

- Utilità pratica — riduce il tempo di screening territoriale da settimane a ore, producendo una short list di comuni da approfondire.

- Narrativa chiara — il tool spiega perché un comune è interessante, non si limita ad assegnargli un numero. Il punteggio deve essere decomponibile e confrontabile.

Non è richiesto nell’MVP:

- Un modello finanziario completo (IRR, DCF, analisi di sensitivà).

- Dati urbanistici a livello di singolo lotto (PRG dettagliato).

- Copertura di tutte le 20 regioni italiane.

- Autenticazione utenti e multi-tenancy.

Il posizionamento corretto è: “strumento di Fase 1 per lo screening territoriale”, complementare (non sostitutivo) alla due diligence approfondita che segue.

# 3. Gap Analysis

La tabella seguente elenca i gap identificati rispetto alle esigenze di una SGR, con valutazione di impatto, difficoltà tecnica e priorità di intervento.

| Gap identificato | Impatto | Difficoltà | Priorità | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Roma Capitale esclusa dal ranking | Alto | Bassa | Immediata | Fase 0 |
| Dati OMI datati (semestre 2018) | Alto | Bassa | Alta | Fase 0 |
| Opportunity Score non esplicitato | Medio | Bassa | Alta | Fase 0 |
| Export / salvataggio analisi assente | Medio | Bassa | Alta | Fase 0 |
| UI/UX non professionale | Medio | Media | Media | Fase 0 |
| Nessun indicatore di rischio sismico | Alto | Media | Alta | Fase 1 |
| Nessun indicatore di rischio idrogeologico | Alto | Media | Alta | Fase 1 |
| Granularità solo comunale (troppo grossa) | Alto | Media | Alta | Fase 1 |
| Copertura limitata a 4 regioni | Medio | Alta | Media | Fase 1 |
| Nessun filtro per rischio nella sidebar | Medio | Bassa | Media | Fase 1 |
| Calcolo rendimento atteso assente | Alto | Alta | Media | Fase 2 |
| Export report PDF completo | Medio | Media | Media | Fase 2 |
| Dati urbanistici (PRG, aree edificabili) | Alto | Molto alta | Bassa | Fase 2 |
| Infrastrutture programmate (PNRR, MIT) | Medio | Alta | Bassa | Fase 2 |
| Copertura nazionale (20 regioni) | Alto | Alta | Bassa | Fase 2 |

# 4. Piano Evolutivo

Il piano è articolato in tre fasi progressive. Ogni fase è progettata per essere dimostrabile e autonoma: al termine di ciascuna il tool è utilizzabile e migliorato rispetto alla fase precedente.

## Fase 0 — Quick Wins   |   Stima: 1–2 settimane

Interventi a basso sforzo e alto impatto sulla credibilità del tool. Nessuna nuova fonte dati esterna richiesta.

| FASE 0 — Quick Wins ¦ 1–2 settimane |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Feature / Intervento | Fonte dati / Libreria | Effort | Note |
| Roma Capitale nel ranking | Dataset esistente (fix esclusione) | 0.5 gg | Roma è già nel JSON ma filtrata dalla vista principale. Rimuovere l’esclusione o gestirla con flag esplicito. |
| Aggiornamento dati OMI (2024) | ondata GitHub mirror | 1 gg | Aggiornare il pipeline Python al semestre più recente disponibile (2024 S1 o S2). La struttura è identica. |
| Opportunity Score | Calcolo interno | 1 gg | gap = prospectScore − pricePercentile (0–100). Mostrarlo nel DetailPanel come indicatore primario con label esplicita (es. “Fondamentali vs. Prezzo”). |
| Export PNG del DetailPanel | html2canvas + jsPDF | 2 gg | Pulsante ‘Esporta scheda’ nel pannello laterale. Cattura il DOM e genera un’immagine o PDF scaricabile. |
| UI polish | CSS / design system interno | 2 gg | Logo, palette professionale, tipografia coerente, stato vuoto esplicito. Il tool deve sembrare finito, non un prototipo. |
| Deploy su Vercel | Vercel (free tier) | 0.5 gg | Collegare il repo GitHub a Vercel. Deploy automatico ad ogni push su main. URL pubblico condivisibile. |

## Fase 1 — Core MVP   |   Stima: 4–6 settimane

Aggiunta delle feature essenziali per la credibilità di un tool di investimento immobiliare: dati di rischio, granularità geografica e espansione territoriale.

| FASE 1 — Core MVP ¦ 4–6 settimane |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Feature / Intervento | Fonte dati / Libreria | Effort | Note |
| Layer rischio sismico | INGV WMS (gratuito) | 3 gg | Overlay sulla mappa con 4 classi sismiche INGV. Toggle ON/OFF nella sidebar. Filtro ‘mostra solo classe 3–4’. |
| Layer rischio idrogeologico | ISPRA IdroGEO REST API | 3 gg | Indicatore di rischio frane/alluvioni per comune. JOIN su ISTAT 6 cifre (già disponibile nel pipeline). |
| Filtro rischio nella sidebar | UI + dati Fase 1 | 2 gg | Checkbox ‘Escludi comuni ad alto rischio’ che filtra il ranking in tempo reale, come già fatto per infrastrutture. |
| Prezzi a livello di zona OMI | OMI CSV (colonna Zona) | 4 gg | Il CSV OMI già scaricato contiene la colonna Zona. Estendere il pipeline per mantenere la granularità e mostrare la mappa delle zone nel DetailPanel. |
| Espansione geografica | Stesso pipeline esistente | 5 gg | Aggiungere Lombardia, Piemonte, Veneto (le più richieste da SGR nordiste). Richiede Copernicus tiles per le nuove regioni e riesecuzione pipeline OMI. |
| Watchlist / confronto comuni | React state + localStorage | 3 gg | Pulsante ‘Aggiungi alla watchlist’ nel DetailPanel. Vista comparativa affiancata per i comuni selezionati. Persistenza locale senza backend. |

## Fase 2 — MVP Differenziato   |   Stima: 8–12 settimane

Feature di differenziazione che trasformano il tool da strumento di screening a supporto parziale alla decisione di investimento. Alcune voci richiedono fonti dati esterne complesse.

| FASE 2 — MVP Differenziato ¦ 8–12 settimane |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Feature / Intervento | Fonte dati / Libreria | Effort | Note |
| Calcolatore rendimento basilare | Logica interna + canoni OMI | 5 gg | Input: costo costruzione €/mq stimato. Output: canone atteso (da tabelle OMI), gross yield, payback semplificato. Non un DCF, ma un indicatore rapido. |
| Export report PDF completo | react-pdf (PDFKit) | 6 gg | Report multi-pagina: cover, mappa snapshot, ranking filtrato, schede dei comuni in watchlist. Template con logo SGR personalizzabile. |
| Autenticazione + salvataggio | Supabase (free tier) | 8 gg | Login email + magic link. Salvataggio watchlist e pesi personalizzati per utente. Database PostgreSQL hosted gratuito fino a 500 MB. |
| Dati PRG / aree edificabili | Geoportale Nazionale (parziale) | 10 gg | Disponibili solo per alcune regioni. Prioritizzare Lazio e Toscana. Raccolta semi-manuale tramite WMS regionali o download shapefile. |
| Infrastrutture programmate (PNRR) | OpenCoesione / MIT | 5 gg | Overlay di investimenti infrastrutturali previsti (ferroviario, viabilità). Proxy del potenziale di rivalutazione futura. |
| Copertura nazionale completa | Pipeline scale-up | 10 gg | Estensione a tutte le 20 regioni. Richiede risorse computazionali maggiori per il pipeline Copernicus e revisione della normalizzazione score. |

# 5. Stack Tecnico e Fonti Dati

Tutte le fonti dati elencate sono gratuite e ad accesso pubblico, compatibili con un utilizzo commerciale in ambito di analisi e ricerca. L’architettura attuale (React + Vite + Leaflet + Python pipeline) non richiede riscritture.

| Area | Fonte / Libreria | Fase | Note di integrazione |
| --- | --- | --- | --- |
| Rischio sismico | INGV WMS/WFS | Fase 1 | API REST gratuita, poligoni per classe sismica (I-IV). Integrazione via Leaflet WMS layer. |
| Rischio idrogeologico | ISPRA IdroGEO REST API | Fase 1 | Endpoint pubblico. Dati frane e alluvioni per comune. Richiede JOIN su codice ISTAT. |
| OMI aggiornato | ondata GitHub mirror | Fase 0 | Aggiornamento del pipeline Python esistente. Basta cambiare il semestre nella URL di scarico. |
| Prezzi per zona OMI | OMI CSV (colonna Zona) | Fase 1 | Il CSV già scaricato contiene la colonna Zona. Pipeline da estendere per mantenere la granularità. |
| Opportunity Score | Calcolo interno | Fase 0 | gap = prospectScore - pricePercentile (0-100). Già fattibile con i dati attuali. |
| Export PNG/PDF | html2canvas + jsPDF | Fase 0 | Librerie React. Cattura DOM del DetailPanel e lo converte in immagine/PDF scaricabile. |
| Export report completo | react-pdf (PDFKit) | Fase 2 | Template PDF con logo, tabelle, mappa screenshot. Più complesso di html2canvas. |
| Autenticazione + watchlist | Supabase (free tier) | Fase 2 | PostgreSQL hosted + Auth gratuiti fino a 500 MB. Salvataggio watchlist per utente. |
| Hosting produzione | Vercel | Fase 0 | Deploy automatico da GitHub. Free tier sufficiente per un MVP. Dominio custom opzionale. |
| Dati PRG / edificabilità | Geoportale Nazionale (parziale) | Fase 2 | Disponibili solo per alcune regioni. Raccolta manuale per le prioritarie (Lazio, Toscana). |

Nota sui costi:

Il tool può operare a costo zero in Fase 0 e Fase 1 (Vercel free, dati pubblici, nessun backend). In Fase 2 il costo rimane contenuto: Supabase free tier è sufficiente per un MVP con pochi utenti; il passaggio a piano Pro (‘10/mese) avviene solo se la base utenti cresce.

# 6. KPI di Successo e Criteri di Accettazione

L’MVP è considerato raggiunto quando tutti i KPI di Fase 0 e Fase 1 sono soddisfatti. I KPI di Fase 2 definiscono il prodotto completo.

|  | KPI | Fase | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Roma Capitale visibile nel ranking | Fase 0 | Da completare |
| ☐ | Dati OMI con semestre <= 12 mesi di anzianità | Fase 0 | Da completare |
| ☐ | Opportunity Score calcolato e visibile nel DetailPanel | Fase 0 | Da completare |
| ☐ | Export funzionante (almeno PNG del pannello) | Fase 0 | Da completare |
| ☐ | UI utilizzabile da un analista senza spiegazioni verbali | Fase 0 | Da completare |
| ☐ | Layer rischio sismico sovrapposto alla mappa | Fase 1 | Da completare |
| ☐ | Layer rischio idrogeologico sovrapposto alla mappa | Fase 1 | Da completare |
| ☐ | Prezzi mostrati a livello di zona OMI (non solo media comunale) | Fase 1 | Da completare |
| ☐ | Copertura >= 6 regioni italiane | Fase 1 | Da completare |
| ☐ | Filtro per classe di rischio funzionante nella sidebar | Fase 1 | Da completare |
| ☐ | Calcolatore yield basilare (input costruzione, output canone/rendimento) | Fase 2 | Da completare |
| ☐ | Export report PDF completo con dettaglio comune | Fase 2 | Da completare |
| ☐ | Autenticazione e salvataggio watchlist | Fase 2 | Da completare |

# 7. Posizionamento e Note Finali

Urban Prospect si posiziona come strumento di Fase 1 — screening e generazione di idee — nel processo di investimento di una SGR. Non sostituisce la due diligence urbanistica, legale e finanziaria, ma la prepara: riduce l’universo da 1.000+ comuni a una short list di 20–30 su cui concentrare le risorse.

Il principale vantaggio competitivo è la combinazione di indicatori non tipicamente usati nel real estate convenzionale (impermeabilizzazione, copertura arborea) con dati di mercato (OMI) e accessibilità. Questo framework è particolarmente rilevante per SGR che gestiscono fondi con un mandato ESG o che puntano su asset in località sub-urbane e periurbane.

La progressività del piano garantisce che ogni fase produca un output dimostrabile e utile: al termine della Fase 0 il tool è già presentabile in una prima conversazione esplorativa con un potenziale cliente SGR.

Legenda effort Gli effort sono stime per 1 sviluppatore a tempo pieno. Possono variare in base alla familiarità con le API e alla complessità dei dati geografici trovati. Fase 0: ~1 settimana ¦ Fase 1: 4–6 settimane ¦ Fase 2: 8–12 settimane